	▼ Testing بالعربي — قوالب جاهزة
قالب تقرير جودة الـ Sprint
تقرير بيقرأه مدير المنتج بدقيقة: وين وصلنا، شو المخاطر، وهل نطلع النسخة.


النسخة 1.0   ·   أيلول 2026   ·   testing-arabic.com
ليش هذا القالب
التقرير مش سجلّ شغل — هو أداة قرار. صاحب القرار بدّه يعرف ثلاث إشيا: هل الجودة كافية للإصدار، شو أكبر خطر، وشو اللي ما انختبر. أي شي غير هيك بيروح للملحق.
القاعدة: صفحة وحدة للخلاصة والمؤشرات، وأي تفصيل تاني بصفحة تانية أو برابط.
أربع قواعد بتخلّي التقرير يُقرأ
1.  ابدأ بالتوصية، مش بالتفاصيل. أول سطر بيقول: جاهز / جاهز بتحفّظ / غير جاهز.
2.  رقم بدون سياق ما بيفيد. «فشلت 12 حالة» ناقصة — «فشلت 12 من 140، عشرة منهم بميزة الكوبونات» بتقول قصة.
3.  اكتب اللي ما انختبر وليش. الفجوة اللي بتخبّي عنها اليوم بترجعلك يوم الإطلاق.
4.  كل خطر مكتوب معه أثر واقتراح: خطر بلا اقتراح بيتحوّل لقلق، مش لقرار.
قاعدة — لو الفريق بيسألك «شو رأيك، نطلع؟» بعد ما يقرأ التقرير، معناها التوصية مش واضحة كفاية بأول سطر.


مثال معبّى
	الـ Sprint
	Sprint 24 — من 25 آب لـ 7 أيلول 2026

	المنتج / الإصدار
	تطبيق المتجر — نسخة 3.4.0 (Build 1187)

	البيئة
	Staging — قاعدة بيانات بنسخة من بيانات الإنتاج (مموّهة)

	كتب التقرير
	عبدالله — 8 أيلول 2026



التوصية
جاهز بتحفّظ — الإصدار قابل للنشر بعد إصلاح Bug واحد حرج (SHOP-1482) وإعادة اختباره. باقي المفتوح لا يمنع الإطلاق ويقدر ينزل بالإصدار الجاي.
الخلاصة بثلاث جمل
1. انختبر 140 حالة من أصل 152 مخطّطة، ونجح 121 منها.
1. أكبر تجمّع للفشل بميزة الكوبونات — 9 من 12 حالة فاشلة، وكلها بتنتهي بنفس السبب: حالة رفض الكوبون.
1. ميزة «الطلبات المتكرّرة» ما انختبرت لأنّها وصلت بيئة الاختبار قبل يوم من نهاية الـ Sprint.
مؤشرات التنفيذ
	المؤشّر
	العدد
	ملاحظة

	حالات مخطّطة
	152
	

	حالات منفّذة
	140
	92% من المخطّط

	ناجحة
	121
	

	فاشلة
	12
	9 منها بميزة الكوبونات

	محجوبة
	7
	بانتظار بيانات اختبار من فريق المحتوى

	غير منفّذة
	12
	ميزة الطلبات المتكرّرة



الـ Bugs حسب الشدّة
	الشدّة
	انفتح بهذا الـ Sprint
	انصلح
	ما زال مفتوح

	حرجة
	1
	0
	1

	عالية
	5
	4
	1

	متوسطة
	9
	5
	4

	منخفضة
	6
	2
	4

	المجموع
	21
	11
	10



أهم الـ Bugs المفتوحة
	الرقم
	العنوان
	الشدّة
	الأثر على الإطلاق

	SHOP-1482
	زر إتمام الشراء يتوقّف بعد كوبون منتهي
	حرجة
	مانع — لازم يُصلح قبل النشر

	SHOP-1490
	الفلترة بالسعر تتجاهل الحد الأعلى
	عالية
	غير مانع — نتيجة غلط بحالة فرعية

	SHOP-1495
	تداخل نص العنوان الطويل بصفحة المنتج على الموبايل
	متوسطة
	غير مانع



ما لم يُختبر وليش
1. ميزة «الطلبات المتكرّرة» — وصلت بيئة الاختبار يوم 6 أيلول، والوقت المتبقّي ما بيكفي لتغطية معقولة. المطلوب: يومان اختبار بالـ Sprint الجاي قبل تفعيلها للمستخدمين.
1. الدفع بالمحفظة الإلكترونية — حساب التجربة عند مزوّد الدفع منتهي. المطلوب: تجديد الحساب من فريق العمليات.
المخاطر
	الخطر
	الأثر المحتمل
	المقترح

	تكرار أعطال الكوبونات
	خسارة طلبات فعلية بأيام العروض
	إضافة مسار الكوبونات للـ Regression الثابت وأتمتته

	بيانات اختبار المحتوى بتتأخّر كل Sprint
	حالات محجوبة بتتراكم لآخر أسبوع
	تجهيز البيانات مع بداية الـ Sprint كبند بالـ Definition of Ready




القالب الفاضي
	الـ Sprint
	

	المنتج / الإصدار
	

	البيئة
	

	كتب التقرير
	



التوصية
	
	جاهز / جاهز بتحفّظ (اذكره) / غير جاهز


الخلاصة بثلاث جمل
	1
	

	2
	

	3
	



مؤشرات التنفيذ
	المؤشّر
	العدد
	ملاحظة

	حالات مخطّطة
	
	

	حالات منفّذة
	
	

	ناجحة
	
	

	فاشلة
	
	

	محجوبة
	
	

	غير منفّذة
	
	



الـ Bugs حسب الشدّة
	الشدّة
	انفتح
	انصلح
	ما زال مفتوح

	حرجة
	
	
	

	عالية
	
	
	

	متوسطة
	
	
	

	منخفضة
	
	
	

	المجموع
	
	
	



أهم الـ Bugs المفتوحة
	الرقم
	العنوان
	الشدّة
	الأثر على الإطلاق

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



ما لم يُختبر وليش
	1
	

	2
	

	3
	



المخاطر
	الخطر
	الأثر المحتمل
	المقترح

	
	
	

	
	
	

	
	
	



ملاحظات للـ Sprint الجاي
	
	



قالب من منصة Testing بالعربي  ·  testing-arabic.com  ·  صفحة 1 من 2
