▼ Testing بالعربي — قوالب جاهزة قالب تقرير جودة الـ Sprint تقرير بيقرأه مدير المنتج بدقيقة: وين وصلنا، شو المخاطر، وهل نطلع النسخة.

النسخة 1.0   ·   أيلول 2026   ·   testing-arabic.com

ليش هذا القالب

التقرير مش سجلّ شغل — هو أداة قرار. صاحب القرار بدّه يعرف ثلاث إشيا: هل الجودة كافية للإصدار، شو أكبر خطر، وشو اللي ما انختبر. أي شي غير هيك بيروح للملحق.

القاعدة: صفحة وحدة للخلاصة والمؤشرات، وأي تفصيل تاني بصفحة تانية أو برابط.

أربع قواعد بتخلّي التقرير يُقرأ

1.  ابدأ بالتوصية، مش بالتفاصيل. أول سطر بيقول: جاهز / جاهز بتحفّظ / غير جاهز.

2.  رقم بدون سياق ما بيفيد. «فشلت 12 حالة» ناقصة — «فشلت 12 من 140، عشرة منهم بميزة الكوبونات» بتقول قصة.

3.  اكتب اللي ما انختبر وليش. الفجوة اللي بتخبّي عنها اليوم بترجعلك يوم الإطلاق.

4.  كل خطر مكتوب معه أثر واقتراح: خطر بلا اقتراح بيتحوّل لقلق، مش لقرار.

قاعدة — لو الفريق بيسألك «شو رأيك، نطلع؟» بعد ما يقرأ التقرير، معناها التوصية مش واضحة كفاية بأول سطر.

مثال معبّى

| الـ Sprint | Sprint 24 — من 25 آب لـ 7 أيلول 2026 |
| --- | --- |
| المنتج / الإصدار | تطبيق المتجر — نسخة 3.4.0 (Build 1187) |
| البيئة | Staging — قاعدة بيانات بنسخة من بيانات الإنتاج (مموّهة) |
| كتب التقرير | عبدالله — 8 أيلول 2026 |

التوصية

جاهز بتحفّظ — الإصدار قابل للنشر بعد إصلاح Bug واحد حرج (SHOP-1482) وإعادة اختباره. باقي المفتوح لا يمنع الإطلاق ويقدر ينزل بالإصدار الجاي.

الخلاصة بثلاث جمل

- انختبر 140 حالة من أصل 152 مخطّطة، ونجح 121 منها.

- أكبر تجمّع للفشل بميزة الكوبونات — 9 من 12 حالة فاشلة، وكلها بتنتهي بنفس السبب: حالة رفض الكوبون.

- ميزة «الطلبات المتكرّرة» ما انختبرت لأنّها وصلت بيئة الاختبار قبل يوم من نهاية الـ Sprint.

مؤشرات التنفيذ

| المؤشّر | العدد | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| حالات مخطّطة | 152 |  |
| حالات منفّذة | 140 | 92% من المخطّط |
| ناجحة | 121 |  |
| فاشلة | 12 | 9 منها بميزة الكوبونات |
| محجوبة | 7 | بانتظار بيانات اختبار من فريق المحتوى |
| غير منفّذة | 12 | ميزة الطلبات المتكرّرة |

الـ Bugs حسب الشدّة

| الشدّة | انفتح بهذا الـ Sprint | انصلح | ما زال مفتوح |
| --- | --- | --- | --- |
| حرجة | 1 | 0 | 1 |
| عالية | 5 | 4 | 1 |
| متوسطة | 9 | 5 | 4 |
| منخفضة | 6 | 2 | 4 |
| المجموع | 21 | 11 | 10 |

أهم الـ Bugs المفتوحة

| الرقم | العنوان | الشدّة | الأثر على الإطلاق |
| --- | --- | --- | --- |
| SHOP-1482 | زر إتمام الشراء يتوقّف بعد كوبون منتهي | حرجة | مانع — لازم يُصلح قبل النشر |
| SHOP-1490 | الفلترة بالسعر تتجاهل الحد الأعلى | عالية | غير مانع — نتيجة غلط بحالة فرعية |
| SHOP-1495 | تداخل نص العنوان الطويل بصفحة المنتج على الموبايل | متوسطة | غير مانع |

ما لم يُختبر وليش

- ميزة «الطلبات المتكرّرة» — وصلت بيئة الاختبار يوم 6 أيلول، والوقت المتبقّي ما بيكفي لتغطية معقولة. المطلوب: يومان اختبار بالـ Sprint الجاي قبل تفعيلها للمستخدمين.

- الدفع بالمحفظة الإلكترونية — حساب التجربة عند مزوّد الدفع منتهي. المطلوب: تجديد الحساب من فريق العمليات.

المخاطر

| الخطر | الأثر المحتمل | المقترح |
| --- | --- | --- |
| تكرار أعطال الكوبونات | خسارة طلبات فعلية بأيام العروض | إضافة مسار الكوبونات للـ Regression الثابت وأتمتته |
| بيانات اختبار المحتوى بتتأخّر كل Sprint | حالات محجوبة بتتراكم لآخر أسبوع | تجهيز البيانات مع بداية الـ Sprint كبند بالـ Definition of Ready |

القالب الفاضي

| الـ Sprint |  |
| --- | --- |
| المنتج / الإصدار |  |
| البيئة |  |
| كتب التقرير |  |

التوصية

|  | جاهز / جاهز بتحفّظ (اذكره) / غير جاهز |
| --- | --- |

الخلاصة بثلاث جمل

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |

مؤشرات التنفيذ

| المؤشّر | العدد | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| حالات مخطّطة |  |  |
| حالات منفّذة |  |  |
| ناجحة |  |  |
| فاشلة |  |  |
| محجوبة |  |  |
| غير منفّذة |  |  |

الـ Bugs حسب الشدّة

| الشدّة | انفتح | انصلح | ما زال مفتوح |
| --- | --- | --- | --- |
| حرجة |  |  |  |
| عالية |  |  |  |
| متوسطة |  |  |  |
| منخفضة |  |  |  |
| المجموع |  |  |  |

أهم الـ Bugs المفتوحة

| الرقم | العنوان | الشدّة | الأثر على الإطلاق |
| --- | --- | --- | --- |

ما لم يُختبر وليش

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |

المخاطر

| الخطر | الأثر المحتمل | المقترح |
| --- | --- | --- |

ملاحظات للـ Sprint الجاي