	▼ Testing بالعربي — قوالب جاهزة
قالب خطة اختبار
خطة بصفحتين بتحدّد شو رح ينختبر، وشو خارج النطاق، ومتى نوقف.
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متى تحتاج خطة — ومتى لأ
خطة الاختبار مش وثيقة بتنكتب عشان تُؤرشف. هي اتفاق مكتوب بينك وبين الفريق على شو داخل النطاق وشو برّاه، وعلى متى نعتبر الاختبار خلص. بدون هذا الاتفاق، أي نقاش بآخر الطريق بينتهي بـ «ما حدا قال إنّه لازم ينختبر».
1. إصدار كبير أو ميزة جديدة كاملة أو تكامل مع طرف تالت: اكتب خطة.
1. مشروع فيه عميل خارجي أو التزام تعاقدي: اكتب خطة، وخلّي فيها توقيع.
1. ميزة صغيرة داخل Sprint: نصف صفحة تكفي — النطاق، المخاطر، ومعايير الخروج.
قاعدة — أهم قسمين بالخطة كلها: «خارج النطاق» و«معايير الخروج». هدول اللي بيحموك من التوقّعات المفتوحة.
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القالب
1. معلومات عامة
	المنتج / المشروع
	

	الإصدار
	

	كاتب الخطة والتاريخ
	

	المراجعون
	

	الوثائق المرجعية
	المتطلبات / التصاميم / قصص المستخدم


2. الأهداف
ثلاث نقاط كحد أقصى — شو اللي لازم نتأكّد منه بهذا الإصدار تحديداً.
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3. النطاق
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4. مستويات وأنواع الاختبار
	النوع
	مشمول؟
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	اختبار وظيفي
	نعم / لأ
	
	

	اختبار تكامل
	نعم / لأ
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	نعم / لأ
	
	

	Smoke قبل التسليم
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	اختبار قبول المستخدم (UAT)
	نعم / لأ
	
	

	اختبار التوافق (أجهزة ومتصفحات)
	نعم / لأ
	
	

	اختبار إمكانية الوصول
	نعم / لأ
	
	




5. البيئات والأجهزة والبيانات
	بيئات الاختبار
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6. الأدوار والمسؤوليات
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7. الجدول الزمني
	المرحلة
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	تحليل المتطلبات وكتابة الحالات
	
	
	مجموعة حالات مراجَعة
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8. معايير الدخول والخروج
	معايير الدخول (نبدأ الاختبار لمّا…)
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	النسخة منشورة على بيئة الاختبار وفيها Smoke ناجح
	تنفيذ 100% من الحالات عالية الأولوية

	المتطلبات وقصص المستخدم مراجَعة ومفهومة
	ما في Bug حرج أو عالي مفتوح بدون قرار موثّق

	بيانات الاختبار والحسابات جاهزة
	نجاح 95% من الحالات المنفّذة

	
	تنفيذ Regression كامل على النسخة النهائية



معايير التعليق والاستئناف
	نوقف الاختبار إذا
	مثال: Bug حرج بيمنع أكثر من نصف المسارات، أو بيئة الاختبار غير مستقرة أكثر من نصف يوم

	نستأنف لمّا
	


9. المخاطر والخطط البديلة
	الخطر
	الاحتمال
	الأثر
	الخطة البديلة

	
	عالي/متوسط/منخفض
	عالي/متوسط/منخفض
	

	
	
	
	

	
	
	
	


10. المخرجات والموافقة
1. مجموعة حالات الاختبار (ملف أو أداة).
1. تقرير تنفيذ لكل دورة اختبار.
1. تقرير جودة نهائي مع توصية الإطلاق.
1. قائمة الـ Bugs المفتوحة مع قرار لكل واحد منها.
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